## Slide 1
SAALEM Smart Automatic & Analytic Lending Management Built by HPT on IBM DBA
Ho Chi Minh City, 11/2020

## Slide 2
Nội dung chính
TÁI CẤU TRÚC TÍCH HỢP
Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Thùy Trang
Thay đổi cấu trúc tích hợp
Kế hoạch

## Slide 3
1. Thay đổi cấu trúc tích hợp
Thực trạng: chỉ tích hợp đầu SALEM gọi Core Bank
Nhược điểm:
  Kế cấu hiện tại chưa tối ưu (phát triển và kiểm thử).

## Slide 4
1. Thay đổi cấu trúc tích hợp
Cải tiến: Module hóa và làm giàu từng module tích hợp với các hê thống của Bank : Corebank, HRM, ...
Các điểm cải tiến:
  Phân hóa tính năng:
    BPM: xử lý giao diện.
    Tích hợp: xử lý dữ liệu, contact với các thành phần khác (ODM, Xuất file, Database, Core bank…)
    ODM: xử lý Business Rule.
  Tăng tính linh động trong scale up, control tốt hơn khi có chỉnh sửa
  Các chỉnh sửa implement nhanh hơn, giảm thiểu thời gian chờ deploy từ BPM tối ưu thời gian test và vòng đời dev

## Slide 5
3. Kế hoạch
Tích hợp ODM
13/11/2020 – 16/11/2020: Tích hợp đầu ODM
Tích hợp Xuất file
25/11/2020 – 27/11/2020: Tích hợp đầu Xuất file
Tích hợp Database
18/12/2020 – 06/01/2020: Tích hợp đầu Database
01/2020 – 10/01/2020
17/11/2020 – 17/11/2020: Test hệ thống
30/11/2020 – 30/11/2020: Test Xuất file
Test toàn bộ hệ thống SALEM sau khi Tái cấu trúc
Testing
07/01/2020 – 07/01/2020: Test service